## Slide 1
2020년도 1학기 소프트웨어공학캡스톤프로젝트
데이터베이스 교육 플랫폼
팀 디비디비딥
2020. 06. 20.

## Slide 2
프로젝트 팀 구성원
김민지
201715570
남수진
201715575
문지현
201711368
주예나
201715591
PROJECT TEAM MEMBERS

## Slide 3
Stage One
신규 진행 사항
Stage Two
스프린트 회의 진행
목차
INDEX
Stage Three
개발 일정 및 계획

## Slide 4
신규 진행 사항

## Slide 5
신규 진행 사항
목차
로그인 UI 개선
질문 답변 및 댓글 기능
게시판 공지사항 및 추가 계획
SQL 블록 시도
SQL 현재 상황
추후 목표

## Slide 6
신규 진행 사항
완료 된 작업 – 회원가입 및 로그인
부트스트랩을 이용하여
로그인 UI 개선

## Slide 7
완료 된 작업 – 질문 답변 댓글
각 교육 페이지 하단부에 질문 및 답변을 할 수 있도록 구성함.
로그인 한 사용자만 작성할 수 있으며, 해당 사용자만 삭제할 수 있다.
신규 진행 사항

## Slide 8
게시판 - 공지사항
게시판 제작
작성 버튼을 통해서 글 작성, 로그인해야 보임
작성된 글 또한 로그인 한 사용자만 접근할 수 있게끔 @login_required 제한
상단에 중요 공지사항을 띄우게끔 함
신규 진행 사항

## Slide 9
게시판 - 공지사항
검색창을 넣어 쉽게 찾을 수 있도록 함.
전체(제목+내용+작성자) 외에도 구분해서 검색할 수 있게 함.
신규 진행 사항

## Slide 10
게시판 - 공지사항
단순한 작성 폼에 WISYWIG인 Summernote 에디터를 추가함
일반적인 글 작성에서 나아가 다양하게 꾸밀 수 있게끔 함
상단에 표시하기를 통해 중요 공지사항으로 올릴 수 있음
신규 진행 사항

## Slide 11
게시판 - 공지사항
작성자 및 관리자만 보이도록 수정/삭제 버튼을 추가함
수정버튼을 이용하면 내용은 남아있고 작성 폼의 버튼 또한 수정하기로 바뀜
신규 진행 사항

## Slide 12
게시판 - 추후 계획
게시판 detail_view 하단 댓글 추가 (-ing)
조회수를 f5로 증가되지 않게끔 해야함
로그인한 사용자와 관리자를 등급을 나눠서 기능 권한 지정 필요성 느낌
js를 이용해 기능을 추가하려 했으나 인식을 못해서 해결책 찾는 중
신규 진행 사항

## Slide 13
SQL 블록 시도
스크립트로드는 되나
자바스크립트가 실행이 안되는 상황.
신규 진행 사항

## Slide 14
SQL 블록 시도
DB 모델 변경의 어려움
서버를 PHP에서 장고로 마이그레이션 하기에 시간의 부족함
신규 진행 사항

## Slide 15
SQL 현재상황
Node.js를 사용하여 별도의 블록페이지를 만든 후 배포
배포된 페이지 자체를 장고를 통해 가져옴
SQL –Blockly –APP
한글 버전
JS , PHP
<iframe src =
/>
DJANGO
신규 진행 사항

## Slide 16
SQL 현재상황
별도의 페이지를 iframe으로 페이지 자체를 가져옴
임시, 계속 마이그레이션 계속 진행
신규 진행 사항

## Slide 17
추후 목표
블록 코딩 구현
웹 UI 개선
DB/SQL 교육 데이터 제작
웹 페이지 기능 마무리 구현(유저 모델에 맞게 각 기능 연결)
통합 및 테스트 / 서버에 올리기
신규 진행 사항

## Slide 18
구현해야 할 기능
추후 목표
예상 이미지
블록을 한글로 바꾸기,
장고 마이그레이션
현재 상태
선택
테이블 에서
~별로
조건인 것만

## Slide 19
스프린트 회의 진행

## Slide 20
SCRUM BOARD-TRELLO
현재 웹 페이지 기능 중 부족한 부분과 수정해야 할 부분이 무엇인지
메인 기능을 구현하기 위해 어떻게 진행하고 있는지
이 두가지를 중심 토픽으로 잡아 스프린트 진행
스프린트 회의 진행

## Slide 21
ToDo : SQL 문법 학습 제공 내용 정리
데이터베이스 학습 제공 내용 정리
유저 모델이랑 각 기능 연결 확인 필요
In Progress : SQL 블록코딩 (한글화)
데이터베이스 학습 페이지 디테일 구현
게시판 추가기능 구현 중
SCRUM BOARD-TRELLO
스프린트 회의 진행

## Slide 22
개발 일정 및 계획

## Slide 23
다음 일정
NEXT SCHEDULE
마이그레이션과 한글화 진행
웹페이지 UI 변경
컨텐츠 내용 구상
진행 내용 통합
추가 개발 진행
한글화 시간 부족 => 영어 제공 고려
마이그레이션 위험 => 프레임 통해 샘플 페이지 제공
위험 요소

## Slide 24
감사합니다