## Slide 1
2020년도 1학기 소프트웨어공학캡스톤프로젝트
신규 진행사항
팀 디비디비딥
2020. 04. 10.

## Slide 2
201715570
제품 담당자
김민지
프로젝트 팀 구성원
PROJECT TEAM MEMBERS
201715575
캡스톤 팀장
남수진
201711368
스크럼 마스터
문지현
201715591
개발 팀장
주예나

## Slide 3
Stage One
소프트웨어 개발 방법론 진행 준비
Stage Two
요구사항 정의서 및 명세서 작성
Stage Three
프로젝트 적용 기술 조사
Stage Four
다음 일정
프로젝트 진행 사항
PROJECT PROGRESS

## Slide 4
SCRUM
<선정 이유>
소프트웨어 개발 방법론 진행 준비
애자일 방법론 - Scrum
소프트웨어캡스톤프로젝트의 진행 주기 상 빠르게 프로젝트가 진행되어야 한다
팀원 간의 협업을 통해 품질, 생산성을 높일 필요가 있다
이러한 이유로 “스크럼 방법론” 을 채택

## Slide 5
Product Owner
Scrum Master
Capstone Leader
Development director
소프트웨어 개발 방법론 진행 준비
애자일 방법론 - Scrum
스크럼 팀 역할 구성
기존 스크럼의 역할에서 약간 변형시켜, PO를 메인으로 다같이 제품에 대한 요구사항을 분석
또한, 각자의 메인 역할들을 수행하면서, 모두 Scrum Team Member로서 프로젝트를 진행 할 것
Team Member

## Slide 6
소프트웨어 개발 방법론 진행 준비
애자일 방법론 - Scrum
스크럼 진행 준비
스프린트를 진행하는데 필요한 요구사항 분석 진행
이후 스크럼을 통해 어떠한 준비들을 해야 하는지, 하고 있는지를 파악
이는 프로젝트 관리 도구 중 하나인 Trello를 사용해 관리하며 스프린트 진행에 있어 유용

## Slide 7
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항 식별 및 구체화
요구사항 분석 및 식별 작업
식별한 요구사항을 기반으로 요구사항 정의서 작성
요구사항에 대한 자세한 부가 설명을 위해 요구사항 명세서 작성
지속적으로 보완해 이번 주말까지 정의서 및 명세서 초안 완성 예정

## Slide 8
RQ-0001 | 자연어 문장을 SQL로 변환
RQ-0002 | 음성을 텍스트*로 변환
RQ-0003 | 데이터베이스 작업* 수행
RQ-0004 | 실행 결과 표 형식 반환
RQ-0005 | 오류 메시지 관리
RQ-0006 | 외부 데이터베이스와 연동
RQ-0007 | 전체 내용 표 형식 시각화
RQ-0008 | 데이터베이스 관계 시각화
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항 정의서

## Slide 9
RQ-0009 | 작업 파일 저장
RQ-0010 | 작업 파일 불러오기
RQ-0011 | 프로그램 환경 설정
RQ-0012 | 집계 함수 사용
RQ-0013 | 테이블과 테이블간의 관계 목록 표현
RQ-0014 | 테이블 폴더 기능
RQ-0015 | 자연어 문장으로 생성된 SQL 문 퀄리티 평가 요청
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항 정의서

## Slide 10
자연어 형식으로 입력한 문장을 해석해 데이터베이스에서 작업을 수행하기 위해 사용하는 SQL 문장으로 번역한다.
RQ-0001 자연어 문장을 SQL로 변환
사용자가 구어로 한 문장을 음성 인식 기술을 이용해 텍스트 문장으로 변환한다. 이는 RQ-0001에 이용할 수 있다.
RQ-0002 음성을 텍스트로 변환
입력된 SQL에 따라 CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT 등의 데이터베이스 기본 기능들을 수행한다.
RQ-0003 데이터베이스 작업 수행
신뢰성 높은 SQL을 받아 실행한 결과를 사용자에게 표 형식으로 나타낸다. 표로 반환 할 수 있는 결과에는 대표적으로 정렬(sorting)이 있다.
RQ-0004 실행 결과 표 형식 반환
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항 명세서

## Slide 11
프로그램 사용 중 오류가 발생하면 오류 로그에 기록하고, 오류 메시지를 출력한다. 로그를 통해 발생한 오류들의 종류를 파악하고 이를 수정해 나가며 줄여갈 것이다.
RQ-0005 오류 메시지 관리
PC에 저장된 로컬 데이터베이스 뿐만 아니라 외부 데이터베이스와의 호환성을 위해 데이터를 가져오고, 내보내는 기능을 추가한다.
RQ-0006 외부 데이터베이스와 연동
데이터베이스에 들어있는 데이터를 2차원 표 형식으로 조회할 수 있다
RQ-0007 전체 내용 표 형식 시각화
데이터베이스간의 관계(Join)등을 도식화 하여 보여준다.
RQ-0008 데이터베이스 관계 시각화
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항 명세서

## Slide 12
사용자가 데이터베이스를 직접적으로 가공하거나 조회하는 등의 활동을 할 때 사용한 sql 문을 txt 혹은 그 외의 다른 확장자 파일로써 저장하여 다음 번에도 같은 활동을 하고자 할 때 편의성을 추구 할 수 있다.
RQ-0009 작업 파일 저장
RQ-0009에서 저장한 파일을 불러내어 사용자가 이전에 했던 활동을 재현할 수 있다.
RQ-0010 작업 파일 불러오기
적게는 글씨의 크기, 글씨체에서 크게는 전체적인 프로그램의 인터페이스를 조절 할 수 있는 환경 설정 기능을 추가한다.
RQ-0011 프로그램의 환경 설정을 할 수 있다.
기존 데이터베이스에서 제공하는 SUM(), AVG(), MIN(), MAX(), COUNT() 와 같은 집계함수 및 기본 연산를 이용할 수 있다.
RQ-0012 집계 함수를 사용할 수 있다.
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항 명세서

## Slide 13
테이블들을 OUTER JOIN이나 INNER JOIN등 두 테이블의 조인을 통하여 새로 생성된 테이블을 따로 표시하여 보여줌으로써 조인 된 테이블 관리를 용이하게 한다.
RQ-0013 테이블과 테이블간의 관계 목록 표현
중요도가 높거나 자주 사용하는 테이블들을 따로 모아 폴더로 묶어 간편하게 볼 수 있는 기능을 제공한다.
RQ-0014 테이블 폴더 기능
자연어 문장을 SQL로 변환했을 때의 결과값들이 사용자들의 요구사항에 맞게 변환돼 결과를 도출해 내었는지, 사용자에게 평가를 요청한다. 이러한 평가를 기반으로 변환 결과값의 정확도를 높일 수 있다.
RQ-0015 자연어 문장으로 생성된 SQL문 퀄리티 평가 요청
요구사항 정의서 및 명세서 작성
요구사항 명세서

## Slide 14
프로젝트 적용 기술 조사
자연어 처리 관련 기술 조사
Python Library
KoNLPy
—
한국어 정보 처리를 위한
파이썬 패키지
https://konlpy-ko.readthedocs.io/ko/v0.4.3/#
Google Cloud
National Language API
—
구글 클라우드에서 제공하는
자연어 처리 API
https://cloud.google.com/natural-language?hl=ko
예제 실습 및 프로토타입 개발을 통해
프로젝트에 적용할 API 선정

## Slide 15
다음 일정
20.04.11. – 20.04.17.
적용 기술 스터디 및 프로토타입 개발
스프린트 회의 진행 및 스프린트 시작
개발 준비 및 일정 수립
- Linc+ 사업단의 캡스톤 지원 프로그램 신청
지원 사업 신청
- 요구사항 정의서 초안 완성
- 요구사항 명세서 초안 완성
산출물 관리

## Slide 16
감사합니다