## Slide 1
2020년도 1학기 소프트웨어공학캡스톤프로젝트
한글 문장으로 작성하는 SQL
4차 신규 진행사항
팀 디비디비딥
2020. 05. 08.

## Slide 2
프로젝트 팀 구성원
PROJECT TEAM MEMBERS
김민지
201715570
남수진
201715575
문지현
201711368
주예나
201715591

## Slide 3
Stage One
프로젝트 주제 변경
Stage Two
요구사항 정의서 & 명세서 보완
Stage Three
유스케이스 다이어그램
Stage Four
GUI 설계
프로젝트 진행 사항
PROJECT PROGRESS
Stage Five
프로젝트 작업 현황
Stage Six
다음 할 일

## Slide 4
프로젝트 주제 변경
CHANGE PROJECT SUBJECT
사용자 타겟층이 모호함
제품 사용 당위성 부족
활용 사례 파악 어려움
기존주제
한글 문장으로​
작성하는 SQL
여러 회의를 진행한 결과 주제 보완의 필요성을 느낌

## Slide 5
프로젝트 주제 변경
변경 주제
데이터베이스
교육 플랫폼
기존 주제를 활용할 수 있다고 판단한 교육 분야에 초점을 맞춤.
(기존 주제는 이 제품의 부가 기능으로 추가됨)
CHANGE PROJECT SUBJECT
이후, 프로젝트 주제명을 "데이터베이스 교육 플랫폼" 으로 변경
"한글 문장으로 작성하는 SQL"​
"데이터베이스의 개념과 설계 규칙, SQL 문법을 가르치는 교육 플랫폼"​​

## Slide 6
시장 조사
SQL Problem
문제로 주어진 자연어 문장을 보고
사용자가 이에 대응하는 SQL을 작성해 답을 맞춰 봄으로써
스스로의 SQL 작성 실력을 점검할 수 있는 사이트.
SQL 외에도 개념을 묻는 문제도 출제된다.
사용자들이 직접 문제를 낼 수도 있다.
정보처리기사 등 자격증 기출 문제가 수록 되어있다.
학습할 수 있는 부분이 없고 문제만 출제하기 때문에
별도의 학습이 필요하다.
《 유사한 시장 제품 조사 》
자격증 기출문제를 이용한 퀴즈 제공 기능, 학습 페이지 제공 기능 추가
MARKET RESEARCH

## Slide 7
시장 조사
SQL ZOO
SQL 문법을 교육하는 사이트.
각 문법에 대한 짧은 설명을 제공하고,
설명의 하단에는 예시를 통해
학습한 내용을 실습할 수 있는 코너가 있다.
사용자가 직접 풀어볼 수 있는 퀴즈도 제공한다.
영어, 일본어, 중국어로 서비스를 제공하기 때문에
외국어가 미숙한 국내 사람들이 이용하기에는
약간의 불편함이 따를 수 있다.
학습 페이지 하단에 학습한 내용을 실습해 볼 수 있는 코너를 제공
《 유사한 시장 제품 조사 》
MARKET RESEARCH

## Slide 8
요구사항 정의서 & 명세서 보완
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
<기존의 요구사항 정의서>

## Slide 9
요구사항 정의서 & 명세서 보완
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
ID | 요구사항 명
RQ-0001 | 자연어 문장을 SQL로 변환
RQ-0002 | 데이터베이스 작업 수행
RQ-0003 | 데이터베이스 작업 수행 결과 테이블로 출력
RQ-0004 | 데이터베이스 교육 페이지
RQ-0005 | SQL 문법 교육 페이지
<수정된 요구사항 정의서>

## Slide 10
요구사항 정의서 & 명세서 보완
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
RQ-0006 | 제품(프로그램)소개 & 사용법 설명 페이지
RQ-0007 | 사용자 계정 관리 (회원가입 및 로그인)
RQ-0008 | 사용자 간 질문 답변 게시판
RQ-0009 | 학습 내용 기반 퀴즈 제공
RQ-0010 | 사용자 계정 설정 페이지 (마이 페이지)
RQ-0011 | 관리자 계정
<수정된 요구사항 정의서>

## Slide 11
요구사항 정의서 & 명세서 보완
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
<수정된 요구사항 명세서>

## Slide 12
요구사항 정의서 & 명세서 보완
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
<수정된 요구사항 명세서>

## Slide 13
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
요구사항 정의서 & 명세서 보완
<수정된 요구사항 명세서>

## Slide 14
요구사항 정의서 & 명세서 보완
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
<수정된 요구사항 명세서>

## Slide 15
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
요구사항 정의서 & 명세서 보완
<수정된 요구사항 명세서>

## Slide 16
요구사항 정의서 & 명세서 보완
REDEEM REQUIREMENTS DEFINITION & SPECIFICATION
<수정된 요구사항 명세서>

## Slide 17
유스케이스 다이어그램
USECASE DIAGRAM
<RQ-2 에 대한 USECASE>
<RQ-1 에 대한 USECASE>

## Slide 18
유스케이스 다이어그램
USECASE DIAGRAM
<RQ-4 에 대한 USECASE>
<RQ-3 에 대한 USECASE>

## Slide 19
USECASE DIAGRAM
유스케이스 다이어그램
<RQ-6 에 대한 USECASE>
<RQ-5 에 대한 USECASE>

## Slide 20
USECASE DIAGRAM
유스케이스 다이어그램
<RQ-8 에 대한 USECASE>
<RQ-7 에 대한 USECASE>

## Slide 21
유스케이스 다이어그램
USECASE DIAGRAM
<RQ-10 에 대한 USECASE>
<RQ-9 에 대한 USECASE>

## Slide 22
USECASE DIAGRAM
유스케이스 다이어그램
<RQ-11 에 대한 USECASE>

## Slide 23
GUI 설계
GUI DESIGN
https://ovenapp.io/project/CHdFCo7ftaohXtw52HTht9PCGYMqyPA6#fDz0A
"KAKAO Oven"을 이용해 GUI 설계 진행

## Slide 24
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 25
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 26
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 27
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 28
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 29
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 30
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 31
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 32
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 33
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 34
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 35
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 36
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 37
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 38
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 39
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 40
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 41
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 42
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 43
GUI 설계
GUI DESIGN

## Slide 44
프로젝트 작업 현황
PROJECT PROGRESS
04. 28 관리자 페이지 구현
04. 29 웹 서버 구축 및 배포 완료
05. 01 회원가입, 로그인 기능 구현

## Slide 45
제품 백로그 및 소멸 차트 작성, 스프린트 진행
매일 저녁 9시 10분 내외로 일일 스크럼 회의 진행
프로젝트 개발 진행
중간 보고서 작성
다음 일정
NEXT SCHEDULE
중간 산출물 및 진행상황 정리
5월 10일(일)까지 완성

## Slide 46
감사합니다